NOTE DE CADRAGE

| Projet : | Refonte site « metiers-electricite.com » pour le SERCE |  |
| --- | --- | --- |
| Émetteur : | Misscouvie | Tél. 06.50.79.12.65 Mail : misscouvie@agence-neno.com |
| Date d’émission : | Le 11/03/2026 |  |

Compte rendu de le réunion du 11/03/2026

Retours Ateliers UX : - Le site a une mission claire : Faire découvrir les métiers de la transition énergétique et numérique et orienter vers les formations associées.

Recommandations UX pour le futur site métiers ​du SERCE : - Une homepage très claire​ - Elle doit expliquer immédiatement :​ - Les métiers de la transition énergétique et numérique​ - Pourquoi ces métiers sont utiles​ - Comment y accéder Deux entrées principales : découvrir les métiers / découvrir les formations​ : - Exemple : explorer les métiers / explorer les formations.​ Des fiches métiers simples​ - Exemples : quiz orientation, “quel métier est fait pour toi”, parcours par centres d’intérêt.​ Un site très visuel ​ - Contenus recommandés : vidéos et photos terrains, témoignages.​

Planning & jalons clés (rappel) - 16 mars : Proposition d’une arborescence au client suite aux besoins identifiés et aux parcours utilisateurs définis - 30 mars : Validation arborescence finale et parcours utilisateurs - 10 avril : Proposition de Wireframes mobile first - 24 avril : Validation Wirframes définitifs - 11 mai : Création Kit UI - 18 mai : Prototypage

Actions urgentes aujourd’hui : - Miss : envoi du compte rendu de la réunion avec les sites d’inspiration et le retour des ateliers UX - Ilies : envoi d’une proposition d’arborescence vendredi 13 mars matin à Miss

Coordination technique : - Ilies & Miss : réunion Teams prévu le vendredi 13 mars de 14h à 15h pour échanger sur l’arborescence